INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS III

Pauta de actividad: 1.2: Avance #1

- ANTECEDENTES GENERALES

| Recinto: | Laboratorio. |
| --- | --- |
| Competencia: | CE1N4: Gestionar proyectos informáticos de acuerdo a las definiciones y requerimientos de la organización en función de buenas prácticas de la industria, utilizando estándares y metodologías pertinentes. |
| Criterios de evaluación: | - Gestión de un proyecto - Comprensión de requerimientos y definiciones. - Uso de estándares y metodologías (lineamiento PMBOK y procesos unificados). |

- PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

En esta actividad, los y las estudiantes deberán planificar un proyecto informático a partir de un caso contextualizado, utilizando metodologías ágiles como SCRUM o Kanban. Deberán identificar los requerimientos, definir los objetivos específicos del proyecto, establecer los hitos clave y elaborar un cronograma de trabajo con asignación de roles. Esta planificación será entregada como parte del primer avance del proyecto global correspondiente a la Etapa I de la asignatura.

- INSTRUCCIONES

- Debe trabajar de manera grupal (5 personas).

- Utilizar los computadores del laboratorio y el documento con el Caso Etapa I, el cual contiene el detalle de los requerimientos.

- Diseña el Plan del Proyecto

- Completa el documento de planificación grupal y carga el archivo final en el Aula Virtual en la sección correspondiente antes de la fecha establecida.

- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Avance #1

- Para completar la actividad debes seguir los siguientes pasos:

- Revisar el Caso Etapa I junto al equipo y discutir su alcance técnico y organizacional.

- Identificar y organizar los requerimientos principales del proyecto con apoyo de técnicas como historia de usuario, criterios de aceptación u otras

- Redactar la definición del problema y los objetivos específicos, en función de los requerimientos analizados.

- Establecer los hitos del proyecto según los entregables intermedios clave.

- Diseñar el cronograma del proyecto, utilizando herramientas como Excel, GanttProject, Trello o similares.

- Asignar roles y tareas al interior del equipo, considerando las fortalezas individuales y los criterios de trabajo colaborativo.

- Completar el documento de planificación grupal, asegurándose de integrar todos los componentes solicitados.

- Subir el archivo final al Aula Virtual y prepararse para su presentación y retroalimentación oral ante el/la docente.

| ID | REQUERIMIENTO FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Análisis de Requerimientos y Planificación del Proyecto | - Definir el problema y sus implicaciones dentro del contexto de la manufactura. - Establecer objetivos específicos para la solución propuesta. - Identificar hitos clave del proyecto y estructurar un cronograma de trabajo mediante una Carta Gantt. - Definir los roles y tareas de los miembros del equipo siguiendo una metodología ágil (SCRUM o Kanban). - Desarrollar documento con el plan del proyecto |

Preguntas de cierre:

- ¿Qué aprendiste de la actividad realizada?

- ¿En qué ámbitos puedes utilizar o aplicar lo realizado en la actividad?

- ¿Hubo algún término, definición o parte del proceso que necesites reforzar? ¿Cuál?